ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

(Project Charter)

EventFlow SaaS

Sistema SaaS Multi-Evento para Gestión Integral

de Conferencias, Networking y Sponsors

| Versión: | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha: | 25 de febrero de 2026 |
| Estado: | Borrador para aprobación |
| Director de Proyecto: | Jonathan Terán |
| Cliente / Propietario: | Alexis Polo |
| Empresa Desarrolladora: | AmePhia Systems |
| Tecnología: | Laravel + Vue.js |

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

# 1. Información General del Proyecto

| Nombre del Proyecto | EventFlow SaaS – Sistema Multi-Evento |
| --- | --- |
| Sigla / Código | EF-SAAS-2026 |
| Fecha de Inicio Estimada | 15 de marzo de 2026 |
| Fecha de Fin Estimada | 15 de diciembre de 2026 (9 meses) |
| Cliente / Propietario | Alexis Polo – Dueño del proyecto y solicitante del desarrollo |
| Director de Proyecto | Jonathan Terán |
| Empresa Desarrolladora | AmePhia Systems (https://amephia.com) |
| Diseño UI/UX | Diseñador Senior UX con +30 años de experiencia – Designación de alto impacto visual |
| Stack Tecnológico | Laravel 11, Vue.js 3 / Inertia.js, MySQL, Redis, WebSockets (Laravel Reverb), Docker |

# 2. Propósito y Justificación del Proyecto

## 2.1 Descripción del Problema

La organización de eventos de tecnología, conferencias y meetups en Latinoamérica enfrenta desafíos significativos: procesos manuales de registro, ausencia de herramientas integradas para networking entre participantes, gestión fragmentada de sponsors y speakers, y la falta de plataformas que unifiquen la experiencia del evento de principio a fin.

Actualmente, los organizadores dependen de múltiples herramientas desconectadas (Google Forms, hojas de cálculo, aplicaciones de terceros) que generan duplicación de esfuerzo, errores en datos y una experiencia pobre para participantes y patrocinadores.

## 2.2 Solución Propuesta

EventFlow SaaS es una plataforma multi-tenant que permite a organizaciones crear, gestionar y ejecutar eventos de forma integral. El sistema centraliza la gestión de participantes, speakers, sponsors, agenda y networking en una única plataforma con arquitectura modular y escalable.

El proyecto será desarrollado por AmePhia Systems bajo la dirección de Jonathan Terán, con un enfoque premium en diseño UI/UX a cargo de un profesional senior con más de 30 años de experiencia, garantizando una interfaz de alto impacto visual que diferencie al producto en el mercado.

## 2.3 Beneficios Esperados

- Reducción del 70% en tiempo de gestión operativa de eventos.

- Networking digital con intercambio de contactos via QR, eliminando tarjetas físicas.

- Métricas en tiempo real para sponsors: visitas a stand, interacciones, leads generados.

- Impresión automática de gafetes mediante integración con impresoras Brother via WebSocket.

- Modelo de ingresos recurrentes basado en suscripciones SaaS por organización.

- Sistema de notificaciones push para cambios de agenda en tiempo real.

- Interfaz de usuario de alto impacto diseñada por experto UX senior, asegurando una experiencia premium y diferenciadora en el mercado latinoamericano.

# 3. Alcance de Alto Nivel

## 3.1 Módulos Funcionales

El sistema se compone de los siguientes módulos funcionales:

| # | Módulo | Descripción Funcional |
| --- | --- | --- |
| M1 | Organización | Registro multi-tenant de organizaciones. Gestión de super usuarios y colaboradores. Configuración de branding por organización. |
| M2 | Eventos | Creación y configuración de eventos. Registro de participantes (único por evento). Asociación de comunidades (URL, logo, nombre). Definición de tipos/niveles de sponsor. Gestión de agenda (actividades + charlas con speakers). |
| M3 | Usuarios / Perfil | Perfil con foto, redes sociales (email, WhatsApp, Instagram, GitHub, sitio web, LinkedIn). Código QR único para networking. Sistema de insignias por participación (eventos, charlas, speaker). |
| M4 | Speakers | Registro de speakers con foto, tema de charla y horario. Asociación a eventos específicos. Visibilidad de agenda personal y acceso a networking. |
| M5 | Sponsors | Gestión de niveles por evento (Oro, Plata, Bronce, etc.). Configuración de stand (medidas, logos). Página informativa del stand en web. Registro de visitas al stand. Acceso a información de participantes (leads). |
| M6 | Comunidades | Catálogo de comunidades asociadas al evento. Información pública: URL, logo, nombre. |
| M7 | Networking | Escaneo QR entre participantes. Intercambio de código de acceso con datos de contacto. Visualización de: email, WhatsApp, Instagram, GitHub, sitio web, LinkedIn. |
| M8 | Check-in / Gafetes | PDA (Escaneo QR) → Backend → WebSocket → Cliente de Impresión → Impresora Brother. Registro de asistencia. Entrega de kit de bienvenida. Registro de break y pausas. |
| M9 | Agenda / Notificaciones | Gestión de agenda con actividades y charlas. Notificaciones push ante cambios (charla nueva, cambio horario). Ajuste masivo de agenda (retraso inauguración → recalcular horarios → notificar a todos). |
| M10 | Roles y Permisos | Super Admin, Colaborador, Participante, Speaker, Sponsor. Control granular de acceso por rol y por evento. |
| M11 | Comunicaciones | Módulo de comunicación multicanal configurable desde el panel de administración. Canales soportados: Email (SMTP configurable: servidor, puerto, credenciales, cifrado TLS/SSL), SMS y WhatsApp (Twilio: Account SID, Auth Token, números origen). Activación/desactivación por canal desde el admin. Plantillas personalizables por tipo de evento y tipo de mensaje. Casos de uso: confirmación de registro, recordatorios pre-evento, notificación de cambios de agenda, envío de código QR de acceso, comunicación post-evento, alertas a sponsors. Logs de envío con estado de entrega y métricas. |

## 3.2 Fuera del Alcance (Fase 1)

- Procesamiento de pagos / venta de entradas (se integrará en Fase 2).

- Streaming de video en vivo de charlas.

- Aplicación móvil nativa (se usará PWA responsive de alto impacto visual).

- Integraciones con CRM externos (Salesforce, HubSpot).

# 4. Estrategia de Diseño UI/UX

El diseño de la aplicación constituye un pilar diferenciador del proyecto. Se ha establecido que el diseño UI/UX estará a cargo de un profesional senior con más de 30 años de experiencia en experiencia de usuario, lo que garantiza un producto de alto impacto visual y funcional.

## 4.1 Principios de Diseño

- Alto impacto visual: Interfaz moderna, limpia y premium que posicione al producto como líder en su segmento.

- Mobile-first: Diseño responsive optimizado para uso en dispositivos móviles durante el evento.

- Accesibilidad: Cumplimiento de estándares WCAG 2.1 nivel AA.

- Microinteracciones: Animaciones sutiles que enriquezcan la experiencia del usuario.

- Design System: Creación de un sistema de diseño propio con componentes reutilizables.

## 4.2 Entregables de Diseño

- Investigación UX: Análisis de usuarios, personas, user journeys y benchmarking competitivo.

- Wireframes de baja y alta fidelidad para todos los módulos.

- Prototipo interactivo en Figma con flujos completos.

- Design System documentado: tipografía, paleta de colores, iconografía, componentes.

- Guía de estilo y assets listos para implementación en Tailwind CSS.

- Testing de usabilidad con usuarios reales previo a desarrollo.

## 4.3 Flujos Críticos de UX

El diseñador priorizará los siguientes flujos críticos que impactan directamente la experiencia del evento:

- Registro y onboarding de participante (≤ 60 segundos).

- Networking QR: escaneo e intercambio de contacto (≤ 3 taps).

- Check-in presencial: experiencia fluida para el colaborador operando la PDA.

- Vista de agenda con notificaciones en tiempo real.

- Dashboard de sponsor con métricas visuales claras.

# 5. Roles del Sistema

| Rol | Permisos | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | Acceso total al sistema, cambio de roles, gestión de organización | Propietario de la organización. Controla todos los eventos y configuraciones. |
| Colaborador | Check-in, impresión de gafete, editar perfil, registrar break, kit | Personal operativo del evento. Gestiona el día a día presencial. |
| Participante | Acceso a networking, ver agenda, editar perfil propio | Asistente registrado. Accede al networking y contenido del evento. |
| Speaker | Ver charla asignada + horario, networking | Ponente del evento. Visualiza su agenda y participa del networking. |
| Sponsor | Registro visitas stand, ver info participantes, info stand en web | Patrocinador. Gestiona su stand y accede a métricas de leads. |

# 6. Arquitectura Técnica de Alto Nivel

## 6.1 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend / API | Laravel 11 (PHP 8.3) con arquitectura multi-tenant |
| Frontend | Vue.js 3 + Inertia.js (SPA con SSR) + Tailwind CSS |
| Base de Datos | MySQL 8.0 (esquema compartido con tenant_id) |
| Cache / Colas | Redis (caché, sesiones, colas de trabajo) |
| Tiempo Real | Laravel Reverb (WebSocket nativo) para notificaciones y gafetes |
| Autenticación | Laravel Sanctum + OAuth2 (login social opcional) |
| Almacenamiento | S3 / MinIO (logos, fotos de perfil, assets de sponsors) |
| Infraestructura | Docker (contenedores), Nginx, CI/CD con GitHub Actions |
| Impresión | Cliente WebSocket local → Impresora Brother (gafetes) |
| Comunicaciones | SMTP configurable (email transaccional) + Twilio (SMS / WhatsApp Business API) |
| Diseño UI/UX | Figma + Design System propio + Tailwind CSS Components |

## 6.2 Arquitectura Multi-Tenant

El sistema implementará un modelo multi-tenant con esquema compartido (shared database, shared schema), utilizando un campo tenant_id (organization_id) en todas las tablas sensibles. Esto permite escalabilidad horizontal y reduce costos operativos manteniendo el aislamiento lógico de datos entre organizaciones.

## 6.3 Flujo de Check-in e Impresión de Gafetes

El flujo crítico de check-in sigue la cadena: PDA (Escaneo QR) → API Backend (validación) → WebSocket (Laravel Reverb) → Cliente de Impresión (app de escritorio) → Impresora Brother. Este flujo debe completarse en menos de 5 segundos desde el escaneo hasta la impresión del gafete.

## 6.4 Arquitectura de Comunicaciones (SMTP + Twilio)

El módulo de comunicaciones será completamente configurable desde el panel de administración, permitiendo a cada organización activar o desactivar canales de forma independiente sin intervención técnica.

Canales disponibles:

- Email (SMTP): Configuración de servidor SMTP personalizado por organización (host, puerto, usuario, contraseña, cifrado TLS/SSL). Compatible con proveedores como Amazon SES, SendGrid, Mailgun, Gmail SMTP, o servidores propios.

- SMS (Twilio): Envío de mensajes de texto para confirmaciones críticas, códigos de acceso y alertas urgentes. Configuración de Account SID, Auth Token y número origen desde el admin.

- WhatsApp Business (Twilio): Mensajería via WhatsApp Business API para comunicación enriquecida con imágenes, QR codes y botones interactivos. Ideal para el mercado latinoamericano.

Panel de administración de comunicaciones:

- Toggle de activación/desactivación por canal (Email ON/OFF, SMS ON/OFF, WhatsApp ON/OFF).

- Configuración de credenciales por organización (cada tenant maneja sus propias credenciales SMTP y Twilio).

- Editor de plantillas con variables dinámicas ({nombre}, {evento}, {fecha}, {qr_code}, etc.).

- Plantillas predefinidas por tipo de mensaje: confirmación de registro, recordatorio pre-evento, cambio de agenda, envío de QR, agradecimiento post-evento, comunicación a sponsors.

- Envío masivo y segmentado (por rol, por evento, por estado de check-in).

- Log de envíos con estado de entrega (enviado, entregado, fallido, leído) y métricas de apertura.

- Modo test: envío de prueba antes de despacho masivo.

Implementación técnica:

- Laravel Notifications con canales personalizados (Mail, Twilio SMS, Twilio WhatsApp).

- Colas de envío via Redis/Laravel Queue para no bloquear la aplicación.

- Rate limiting configurable para respetar límites de proveedores.

- Webhooks de Twilio para actualizar estado de entrega en tiempo real.

- Cifrado de credenciales almacenadas (AES-256) para seguridad de datos sensibles.

# 7. Entregables Principales

| # | Entregable | Tipo | Responsable | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Documento de Requerimientos (SRS) | Documento | AmePhia | Sprint 0 |
| E2 | Diseño de Base de Datos (ERD + Migraciones) | Doc + Código | AmePhia | Sprint 0 |
| E3 | Investigación UX + Wireframes | Diseño | Diseñador UX Sr. | Sprint 0 |
| E4 | Design System + Prototipo Figma | Diseño | Diseñador UX Sr. | Sprint 0-1 |
| E5 | Testing de Usabilidad | UX Research | Diseñador UX Sr. | Sprint 1 |
| E6 | Módulo Organización + Multi-Tenant | Software | AmePhia | Sprint 1-2 |
| E7 | Módulo Eventos + Agenda | Software | AmePhia | Sprint 2-3 |
| E8 | Módulo Usuarios / Perfil + QR | Software | AmePhia | Sprint 3-4 |
| E9 | Módulo Networking (QR scan) | Software | AmePhia | Sprint 4-5 |
| E10 | Módulo Speakers + Sponsors | Software | AmePhia | Sprint 5-6 |
| E11 | Check-in + Impresión Gafetes (WebSocket) | Software | AmePhia | Sprint 6-7 |
| E12 | Módulo Notificaciones Push | Software | AmePhia | Sprint 7-8 |
| E13 | Módulo Comunicaciones (SMTP + Twilio) | Software | AmePhia | Sprint 7-8 |
| E14 | Panel Administración + Roles | Software | AmePhia | Sprint 8-9 |
| E15 | Testing integral + Documentación técnica | QA + Docs | AmePhia | Sprint 9 |
| E16 | Despliegue producción + Go-Live | Infraestructura | AmePhia | Sprint 9 |

# 8. Cronograma de Alto Nivel

| Fase | Descripción | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Descubrimiento: Requerimientos, ERD, UX Research, Design System, Prototipos Figma, Testing de usabilidad | Mar 2026 (4 semanas) |
| Fase 1 | Core: Multi-tenant, Organización, Eventos, Usuarios | Abr – May 2026 |
| Fase 2 | Engagement: Networking, Speakers, Sponsors, Comunidades | Jun – Jul 2026 |
| Fase 3 | Operaciones: Check-in, Gafetes, Notificaciones, Agenda RT | Ago – Sep 2026 |
| Fase 4 | Estabilización: QA integral, optimización, documentación | Oct – Nov 2026 |
| Go-Live | Despliegue a producción y soporte post-lanzamiento | Dic 2026 |

# 9. Estructura Organizacional del Proyecto

| Persona / Entidad | Rol en el Proyecto | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Alexis Polo | Cliente / Propietario | Dueño del proyecto. Define la visión del producto, aprueba entregables, valida funcionalidades, toma decisiones de negocio y prioriza requerimientos. |
| Jonathan Terán | Director de Proyecto | Dirección y seguimiento del proyecto. Coordina equipo técnico, gestiona cronograma, controla alcance, reporta avances al cliente, toma decisiones técnicas. |
| AmePhia Systems | Empresa Desarrolladora | Desarrollo completo del sistema: backend (Laravel), frontend (Vue.js), infraestructura (Docker), testing, despliegue y soporte técnico. Responsable de la calidad del código y cumplimiento de plazos. |
| Diseñador UX Senior | Director de Diseño UI/UX | Profesional con +30 años de experiencia. Responsable del diseño de alto impacto: investigación UX, wireframes, prototipos, design system, testing de usabilidad y guía visual del producto. |

# 10. Presupuesto Estimado de Alto Nivel

| Concepto | Costo Mensual | Costo Total (9m) |
| --- | --- | --- |
| AmePhia Systems – Desarrollo (equipo completo) | [A definir] | [A definir] |
| Diseñador UX Senior (+30 años exp.) | [A definir] | [A definir] |
| Infraestructura Cloud (servidores, S3, dominio, SSL) | ~$150 – $300 | ~$1,350 – $2,700 |
| Servicios terceros (email transaccional, push) | ~$50 – $100 | ~$450 – $900 |
| Twilio (SMS + WhatsApp Business API) | ~$75 – $200 | ~$675 – $1,800 |
| Licencias y herramientas (Figma, GitHub, etc.) | ~$80 | ~$720 |
| TOTAL ESTIMADO |  | [A definir] |

# 11. Riesgos Identificados

| # | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Compatibilidad impresora Brother con WebSocket | Media | Alto | POC temprano en Sprint 0. Identificar SDKs y protocolos soportados. |
| R2 | Escalabilidad bajo alta concurrencia (1000+ check-ins) | Media | Alto | Pruebas de carga con k6. Colas Redis para desacoplar procesos críticos. |
| R3 | Adopción de networking QR (requiere masa crítica) | Alta | Medio | Gamificación con insignias. Onboarding simplificado. UX de alto impacto. |
| R4 | Conectividad en sitio del evento | Alta | Alto | Modo offline para check-in con sincronización posterior. |
| R5 | Protección de datos personales (LOPD Ecuador) | Media | Alto | Políticas de privacidad, consentimiento explícito, cifrado de datos. |
| R6 | Coordinación entre AmePhia, Diseñador UX y Cliente | Media | Medio | Reuniones semanales de sincronización. Jonathan Terán como punto focal. |

# 12. Criterios de Éxito

| # | Criterio | Métrica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Check-in completo (escaneo a gafete impreso) en < 5 segundos | Tiempo promedio < 5s |
| 2 | Soporte concurrente de al menos 500 usuarios simultáneos | Test de carga exitoso |
| 3 | Al menos 3 organizaciones piloto en operación para Go-Live | ≥ 3 organizaciones |
| 4 | Cobertura de testing automatizado > 80% en módulos críticos | > 80% coverage |
| 5 | Disponibilidad del sistema > 99.5% en producción | SLA 99.5% |
| 6 | NPS > 7 de los organizadores piloto | Encuesta post-evento |
| 7 | Aprobación del diseño UI/UX por parte del cliente (Alexis Polo) | Sign-off formal |
| 8 | Score de usabilidad SUS > 80 (System Usability Scale) | Testing con usuarios |

# 13. Supuestos y Restricciones

## 13.1 Supuestos

- AmePhia Systems asignará un equipo dedicado con experiencia en Laravel y Vue.js.

- El diseñador UX senior estará disponible desde el Sprint 0 para la fase de investigación.

- Alexis Polo (cliente) proporcionará retroalimentación oportuna en cada ciclo de revisión.

- Las impresoras Brother seleccionadas soportan protocolos estándar de impresión en red.

- Los eventos piloto proporcionarán retroalimentación activa durante la fase de testing.

- La infraestructura cloud estará disponible y operativa durante todo el desarrollo.

## 13.2 Restricciones

- El backend debe desarrollarse exclusivamente en Laravel (requisito del cliente).

- Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador.

- El sistema debe funcionar como PWA responsiva de alto impacto (no app nativa en Fase 1).

- Plazo máximo de 9 meses para el lanzamiento del MVP.

- El diseño debe ser aprobado por Alexis Polo antes de iniciar el desarrollo de cada módulo.

# 14. Aprobaciones

Con la firma de este documento, las partes interesadas autorizan el inicio formal del proyecto EventFlow SaaS bajo los términos, alcance y condiciones aquí descritos.

| Nombre | Cargo / Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexis Polo | Cliente / Propietario del Proyecto |  |  |
| Jonathan Terán | Director de Proyecto |  |  |
| [Representante AmePhia] | Empresa Desarrolladora |  |  |
| [Diseñador UX Senior] | Director de Diseño UI/UX |  |  |

— Fin del Documento —